课程注册系统工作总结

最终同步版本：2026-10-14。

目录

1 项目完成情况	2

2 主要问题及解决方法	2

3 测试结果与开发体会	2

4 项目总结	3

5 成员分工与个人工作记录	3

5.1 姚席诚 学生模块	3

5.2 徐康原 教师模块	4

5.3 李文龙 教务员模块	4

5.4 赵科锦 登录与首页模块	4

5.5 分工与贡献度汇总	5

1 项目完成情况

本项目使用PHP和MySQL实现课程注册系统，围绕学生选课、教师授课和教务管理三个方面展开。学生可以查询课程，提交0–4个首选和0–2个备选，保存草稿、退课，并查看课表和成绩；教师可以认领教学班、查看学生名单和维护成绩；教务员可以维护人员资料、管理任教资格，并在无有效学生选课会话时执行关课。

系统通过数据库保存账号、选课、任教和成绩等记录，使不同角色能够查询到一致的业务结果。除主要功能外，还提供了演示数据、模拟计费和只读课程目录。配置和启动方法见README。

2 主要问题及解决方法

选课和关课涉及多个数据表，仅修改页面显示无法保证结果正确。开发中重点处理了名额分配、备选补位和数据关联问题。

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 多名学生同时选择最后一个名额，可能造成人数超限 | 保存前锁定教学班并读取最新人数，名额不足时拒绝整个方案 |
| 学生退课后出现空缺，关课时未补齐 | 根据学生保存的方案和备选顺序检查空缺，尝试安排可用教学班 |
| 不足3人的教学班在补位前被停开 | 先尝试补位，再判断是否达到最低开班人数 |
| 无上课时间的教学班无法检查任教冲突 | 拒绝认领，并提示课程时间缺失 |
| 同一份人员资料被多次编辑，旧页面可能覆盖新内容 | 保存时比较资料版本，版本不一致则提示重新打开 |
| 删除人员可能破坏已有选课或任教关系 | 有业务关联时拒绝删除，需要限制登录时使用停用功能 |

已修复先修课同名误匹配、原注册课程重复校验和秒级时间冲突漏判。课程身份改按代码判断，原有注册与新增注册分别处理，数据库时间保留秒数参与比较。为避免重复连接导致端口耗尽和页面访问失败，网页请求内复用PDO连接；7类网页请求每次仅建立1条连接，CLI独立连接仍正常。

修改后分别检查正常操作和原有出错场景，并比较操作前后的数据库记录。问题处理和复测结果见测试报告。

3 测试结果与开发体会

完整自动回归完成39个阶段、1067项检查，全部通过，覆盖当前页面与业务实现及问题修复。检查包括登录权限、课程查询、选退课、任教、成绩、人员管理、关课和数据库异常，最后一个名额竞争完成5轮，未出现超额分配。

业务规则需要在页面、服务端和数据库之间保持一致。例如，页面可以提前提示重复课程，但提交时仍需重新检查数量、先修条件和剩余名额；选课和关课包含多项写入，应使用事务保证全部成功或全部撤销。

选课页面通过定时查询更新名额，所选首选班满额时提示调整，并保留正在填写的内容。刷新只提供操作提示，正式提交仍由服务端检查最新人数。

测试不仅要检查操作能否成功，还要确认失败后数据没有发生部分变化。重复提交、取消操作、并发选课和数据库断连等场景，有助于发现正常演示中不容易暴露的问题。

文档应准确说明规则的边界。例如，首选占用名额而备选不占用，截止时刻仍允许选课，教务关课依据有效学生会话，不必等待截止；学生退出后才可关闭。需求、设计和测试对这些条件采用相同表述，便于理解和维护。用例图概括三种角色的操作目标，用例说明记录正常与异常流程，设计图说明数据关系和处理顺序，再通过编号关联到具体测试场景。

4 项目总结

系统完成学生选课、教师任教和教务管理的主要流程。计费使用模拟发送，课程目录使用本地数据库或JSON快照。运行说明、业务规则和测试场景采用一致的表述，Markdown和Word内容对应。

各模块的实现、问题处理和工作体会见下节，开发分工见开发计划。

5 成员分工与个人工作记录

本组成员贡献度为：姚席诚30%、徐康原20%、李文龙20%、赵科锦30%，合计100%。贡献度包括模块开发、问题修复、测试验证、联调和文档整理。

姚席诚、徐康原、李文龙、赵科锦分别负责学生、教师、教务和公共模块。以下记录按模块说明实现、问题处理和测试依据，程序路径以Page/为起点，测试路径以tests/为起点。

| 成员 | 负责模块 | 工作范围 | 贡献度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姚席诚 | 学生 | 选课、退课、课表、成绩查询、草稿和整份删除；完成学生端测试 | 30% |
| 徐康原 | 教师 | 教学班认领、取消认领、学生名单和成绩录入；完成教师端测试 | 20% |
| 李文龙 | 教务员 | 关闭选课、停开和备选补位，人员资料、任教资格及模拟计费；完成管理端测试与结果核对 | 20% |
| 赵科锦 | 登录与首页 | 登录退出、首页、课程查询与详情、共用样式和只读目录；整理数据库样例与启动说明 | 30% |

5.1 姚席诚 学生模块

| 工作记录 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块实现 | 选课、退课及课表由selection.php、schedule.php和student_registration_db.php处理；registration_extras.php保存草稿和整份删除，grades.php查询成绩。 |
| 问题处理 | 正式提交在事务内重新检查名额，扣除本人已有占座，失败时保留原方案；名额刷新只用于页面提示。退课后空缺与关课补位共同核对，关联D01、D02。 |
| 验证依据与协作 | T04—T07、T16、T17覆盖选课与草稿等场景；http_db_registration.ps1检查学生页面，selection_ui.test.cjs检查选课提示。成绩和关课结果分别与徐康原、李文龙联调。 |
| 工作体会 | 页面名额提示与正式提交分开处理。提交时重新读取人数，才能保证多人选课时数据一致。 |

5.2 徐康原 教师模块

| 工作记录 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块实现 | 任教由teaching.php和teacher_claim_db.php处理，roster.php提供名单；grade_entry.php和teacher_grades_db.php处理成绩保存、更正与清空。 |
| 问题处理 | 认领前核对资格、已有任教和全部上课时段；缺少时间时拒绝认领，关联D03。取消仅限本人主动认领，成绩维护检查本人任教范围及学期状态。 |
| 验证依据与协作 | T08、T09、T18、T19覆盖任教、成绩、名单和资格；http_db_teacher.ps1、http_db_grades.ps1检查页面流程。与李文龙核对资格，与姚席诚核对成绩显示。 |
| 工作体会 | 成绩录入不仅要检查等级，还要检查任课关系、教学状态和页面版本，避免旧页面覆盖新成绩。 |

5.3 李文龙 教务员模块

| 工作记录 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块实现 | admin_closure_db.php处理停开和补位；admin_people.php及admin_people_db.php维护人员；admin_extras.php提供资格管理和模拟计费操作。 |
| 问题处理 | 关课先补位再判断最低人数，失败时撤销整次修改，关联D01、D02。人员有关联记录时拒绝删除，资料编辑比较版本；账号停用和密码重置与赵科锦共同核对，关联D04、D05。 |
| 验证依据与协作 | T10—T12、T19、T20覆盖人员、关课、资格及计费；http_db_people.ps1、http_db_closure.ps1检查页面流程，db_extreme.php检查关课与回滚场景。 |
| 工作体会 | 关课的处理顺序会影响最终课表。先补位再判断最低人数，并用事务保证失败时整次撤销。 |

5.4 赵科锦 登录与首页模块

| 工作记录 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块实现 | auth.php、password.php处理身份与密码验证；index.php、courses.php、course.php提供公共查询；partials/和assets/css/style.css统一页面，README说明配置及启动。 |
| 问题处理 | 登录兼容已有明文与哈希密码，新增和重置密码保存哈希，关联D05。配置按强制演示、环境变量及本机配置的规则读取，保留密码字符串0，关联D06。 |
| 验证依据与协作 | T01—T03、T13—T15、T21、T22覆盖登录、查询、异常及目录；http_password.php和config_rules.php检查密码与配置。数据库样例由各模块确认后汇总，公共页面按测试计划核对。 |
| 工作体会 | 登录、配置和数据库连接由公共模块统一处理，便于各页面采用相同的权限和错误提示。 |

5.5 分工与贡献度汇总

| 成员 | 主要成果 | 联调内容 | 贡献度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姚席诚 | 学生选课、退课、课表、成绩查询、草稿和方案删除 | 与教师模块核对成绩显示，与教务模块核对关课补位 | 30% |
| 徐康原 | 任教认领、名单和成绩维护 | 与教务模块核对资格，与学生模块核对查询结果 | 20% |
| 李文龙 | 人员维护、资格管理、关课和模拟计费 | 与学生模块核对人数与课表，与公共模块核对账号状态 | 20% |
| 赵科锦 | 登录、公共页面、课程查询、配置及启动说明 | 汇总数据样例，统一权限、页面样式和运行配置 | 30% |