课程注册系统开发计划

最终同步版本：2026-10-14。

目录

1 开发目标	2

2 开发环境与准备	2

3 人员分工	2

3.1 模块协作	3

4 开发阶段与进度	3

4.1 第一轮 搭建基础	4

4.2 第二轮 完成业务	4

4.3 第三轮 检查与整理	4

4.4 提交前检查	4

5 联调与测试安排	5

5.1 联调顺序	5

5.2 测试要求	5

6 问题处理与协作	5

7 可能问题与安排	6

7.1 提交资料核对	6

8 交付内容与完成标准	6

9 实现结果	6

1 开发目标

采用PHP和MySQL开发课程注册系统，为学生、教师和教务员提供相应的业务功能。主要工作包括登录、课程查询、学生选退课、教师认领、成绩管理、人员管理和关闭选课。

开发时优先保证核心流程完整，再补充草稿、整份删除、名单、任教资格、模拟计费和只读目录。每项功能既要能正常使用，也要处理错误输入、越权和数据保存失败。

最终交付程序、数据库脚本、五份正式文档和工作总结。功能范围以需求分析文档为准，具体实现说明见设计文档。

计费和课程目录采用模拟方案，功能联调以页面结果和数据库记录一致为准。

2 开发环境与准备

| 项目 | 使用内容 |
| --- | --- |
| 开发语言 | PHP、HTML、CSS和JavaScript |
| 数据库 | MySQL 8.0.16及以上，通过PDO MySQL连接 |
| 运行方式 | 浏览器访问PHP服务 |
| 测试工具 | PowerShell、Node.js和项目内测试脚本 |
| 项目资料 | 需求分析、设计文档、测试计划和测试报告 |
| 数据准备 | 账号、课程、教学班、时间、先修和任教资格样例 |

各成员先确认PHP与MySQL可以运行，数据库连接正确，项目目录和启动方式一致。未配置数据库时可使用会话模式演示部分页面，跨账号联调和业务验证使用数据库模式。

日常开发数据与自动测试临时数据分开。故障模拟、删除和关课等写入测试按测试计划在临时环境执行。

3 人员分工

小组按学生、教师、教务和公共功能分为四个模块，由成员1—成员4分别负责开发、测试和文档。分工汇总见工作总结第5.5节。

| 成员 | 负责模块 | 主要任务 | 补充任务与交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员1 | 学生 | 选课、退课、课表和成绩查询；检查名额、先修课及时间冲突，完成学生端测试 | 完成草稿保存和整份方案删除；检查重复提交、名额释放与失败回滚；整理学生操作流程和测试结果 |
| 成员2 | 教师 | 教学班认领、取消认领和成绩录入；检查教师权限、授课时间冲突及成绩修改 | 完成学生名单查询和成绩清空；检查任教资格、跨班级操作及关课后的任教限制；整理教师模块说明和测试结果 |
| 成员3 | 教务员 | 关闭选课、教学班停开和备选补位；完成关课测试与结果核对 | 完成人员资料维护、账号停用与密码重置、任教资格管理和模拟计费重试；检查删除关联保护、重复关课及失败回滚；整理教务流程和测试结果 |
| 成员4 | 登录与首页 | 登录退出、首页、课程查询与详情、共用样式；整理数据库样例和启动说明 | 完成角色导航、密码验证和只读课程目录；检查会话失效、查询筛选及公共页面；汇总建表和升级脚本，维护配置示例与运行说明 |

3.1 模块协作

| 协作内容 | 负责成员 | 联调重点 |
| --- | --- | --- |
| 数据库结构与样例 | 成员4汇总，成员1—成员3确认各模块字段 | 表结构、编号、初始人数和历史成绩符合测试条件 |
| 登录与权限 | 成员4负责公共验证，各模块负责人检查业务权限 | 不同角色进入相应页面，越权请求被拒绝 |
| 任教资格与认领 | 成员2、成员3 | 资格授予或撤销后，教师认领规则正确生效 |
| 成绩录入与查询 | 成员2、成员1 | 教师保存、更正或清空成绩后，学生查询结果一致 |
| 关课与课表 | 成员3、成员1 | 停开释放名额，备选按顺序补位，最终课表与人数一致 |
| 账号维护与会话 | 成员3、成员4 | 密码重置、账号停用后旧会话失效，资料留空编辑保留密码 |
| 页面样式与导航 | 成员4，各模块负责人配合 | 公共样式一致，表单提示和角色操作入口清楚 |

各成员整理所负责模块的需求、设计和测试记录，再共同汇总六份正式文档。用例按UC01—UC11编号，需求按R01—R07编号，测试场景沿用T编号；对应关系集中在需求分析第5.2节和测试计划第5节，图与说明同步更新。公共文件或数据库结构变更前说明影响范围，变更后由相关成员共同复测。个人工作记录和贡献比例汇总到工作总结。

4 开发阶段与进度

开发分为基础功能、核心业务、测试与整理三个阶段，各阶段的安排和进度如下。

| 阶段 | 完成状态 | 负责人 | 交付物与完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮：基础功能 | 基础实现已完成 | 成员4主责，成员1—成员3确认业务数据 | 登录、公共页面、课程查询和基础建表脚本；三种角色可登录，样例数据可正确读取 |
| 第二轮：核心业务 | 核心业务已完成，相关自动检查通过 | 成员1负责学生，成员2负责教师，成员3负责教务，成员4配合公共功能 | 选退课、任教、成绩、人员资料与关课；正常流程可运行，失败回滚与权限测试通过；已完成相关自动测试 |
| 第三轮：测试与整理 | 自动回归通过，文档整理完成 | 各成员复测本人模块并联合核对 | 测试结果、正式文档和运行说明；完成主要页面人工检查，文档规则与程序一致 |

4.1 第一轮 搭建基础

先完成项目目录、公共页头页脚、登录和角色导航，再建立账号、课程、学期和教学班表。导入样例后，确认课程列表与详情能正确读取。

该阶段交付可启动的页面、基础数据库脚本和初步说明。检查账号是否进入对应页面，课程数据是否正确显示，环境配置是否可复现。

4.2 第二轮 完成业务

学生模块完成0–4个首选、0–2个备选、草稿及退课；教师模块完成认领和成绩；教务模块完成人员维护、关课、停开和补位。

完善草稿、整份删除、名单、任教资格、模拟计费、只读目录和课程院系信息。联调时同时检查页面结果和数据库记录。

该阶段交付核心程序、数据库升级脚本和测试记录。发现关课顺序、认领限制或人员资料问题后，先修复再复测，结果保留在测试报告中。

4.3 第三轮 检查与整理

| 工作项 | 重点任务 | 完成依据 |
| --- | --- | --- |
| 功能与文档核对 | 核对课程项目范围内的功能、数据和文档 | 规则与代码一致，需复核内容清楚 |
| 人工验收 | 检查浏览器操作、键盘、窄屏和折叠内容 | 保存人工检查结果和问题记录 |
| 问题修复与复测 | 修复发现的问题，复测相关模块 | 原问题场景通过，关联功能正常 |
| 交付资料汇总 | 汇总五份文档、工作总结和成员信息 | 文档内容一致，实际记录齐全 |

阶段安排可根据进度调整。共享业务规则变更后，相关模块共同复测，并同步修改说明。

4.4 提交前检查

提交前检查启动过程、账号、数据库导入和演示数据。按准备好的流程从登录开始走一遍，确认提交文件与程序版本一致。

提交时检查文档链接、文件名称及数据库脚本。测试结果按对应场景汇总到报告。

5 联调与测试安排

5.1 联调顺序

1. 登录和课程查询正常后，接入学生与教师模块。

2. 确认选课人数共享，检查退课释放名额和重复提交。

3. 接入任教资格，核对教师认领与名单权限。

4. 接入人员管理，检查资料修改和关联保护。

5. 使用临时学期执行关课，核对停开、补位和最终课表。

6. 检查成绩查询、模拟计费重试和只读目录。

7. 最后检查共用页面和完整演示流程。

5.2 测试要求

每个模块先检查正常操作，再检查错误输入、重复操作、权限不足和截止限制。涉及数据修改时，核对操作前后的记录和人数。

登录与人员管理由成员3、成员4共同联调，重点核对密码验证、资料编辑和账号状态变化后的访问权限。具体输入与预期结果见测试计划第4.2节，避免在开发安排中重复列出测试步骤。

选课和关课等复杂操作要检查中途失败是否全部恢复。最后一个名额竞争使用专门脚本检查并发分配和失败恢复。

自动测试方法见测试计划。页面布局、键盘和窄屏使用人工检查，按实际执行情况记录操作条件、结果和证据，汇总到测试报告。

6 问题处理与协作

发现问题时记录模块、操作步骤、输入、实际结果和预期结果，必要时保存页面截图或日志。模块负责人定位并修改，再按原步骤复测。

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 数据库结构变化 | 更新对应脚本，说明旧库升级方式，核对相关模块 |
| 共用登录或权限变化 | 检查三种角色登录与页面访问 |
| 选课或人数规则变化 | 复测提交、退课、补位和名额竞争 |
| 页面与样式变化 | 检查主要操作入口、提示和窄屏布局 |
| 文档与代码不一致 | 对照需求和实现确认差异，再更新文档或修正程序 |
| 多人修改同一文件 | 先协调修改位置，再检查最终内容 |

每个阶段结束后共同检查功能、测试和文档，发现问题按原场景复测。

7 可能问题与安排

| 可能问题 | 影响 | 处理安排 |
| --- | --- | --- |
| 本机安装路径不同 | 服务或脚本无法启动 | 整理环境变量和工具路径，按README检查 |
| 旧库缺少新增字段或表 | 新功能报错或读取不完整 | 使用对应升级脚本，保留原数据并检查重复执行 |
| 多人争同一名额 | 可能人数不一致 | 使用事务与锁，执行名额竞争测试 |
| 关课涉及多个模块 | 停开和补位结果可能影响课表 | 由成员1和成员3共同核对 |
| 时间不足 | 人工检查或复测可能遗漏 | 优先检查核心流程，再安排相关复测 |

7.1 提交资料核对

| 资料 | 核对内容 |
| --- | --- |
| 程序与数据库脚本 | 启动命令、配置示例、建库及升级入口 |
| 需求与设计 | 业务规则、页面入口和数据关系 |
| 测试记录 | 运行参数、检查结果和问题复测依据 |
| 工作总结 | 各模块实现、问题处理和分工记录 |

8 交付内容与完成标准

| 交付内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统程序 | 可按启动说明运行，三种角色主要流程可演示 |
| 数据库脚本 | 包含建表、样例导入和必要升级说明 |
| 需求分析文档 | 用户、功能、规则和验收要求清楚 |
| 设计文档 | 页面、数据表、关键流程和权限处理清楚 |
| 开发计划 | 分工、阶段安排、协作和交付内容清楚 |
| 测试计划 | 环境、数据、步骤、预期和通过标准齐全 |
| 测试报告 | 结果有依据，问题修复与复测对应清楚 |
| 工作总结与成员资料 | 按实际完成情况填写贡献和总结 |

交付前应确认主要流程可运行、相关测试通过、文档与程序一致。测试记录汇总到报告，统一引用最终回归结果。

9 实现结果

系统支持最多4个首选、2个备选，会话校验、关课补位及无成绩时重开；成绩维护检查多窗口冲突。39个阶段、1067项功能检查全部通过，结果见测试报告。